WINDOW

Van blueprint naar livegang in 8 weken

Compact stappenplan: bouwen en valideren tegelijk, lage investering, beperkt risico

Wat er is aangepast t.o.v. de vorige versie Dit stappenplan is teruggebracht van een gefaseerde aanpak van meerdere maanden naar één doorlopend traject van 8 weken. Bouwen en valideren lopen parallel in plaats van na elkaar — dat kan omdat de benodigde investering laag blijft en het risico daardoor behapbaar is. Nieuw is een apart hoofdstuk over hosting (inclusief een concreet antwoord op de Vimexx-vraag) en een apart hoofdstuk over ondernemingsvorm, aansprakelijkheid en AVG.

Versie 2.0  ·  29 augustus 2026

Status: uitvoeringsplan — bedoeld om mee aan de slag te gaan, niet om te archiveren.

# 0  In één oogopslag

Uitgangspunt van deze versie: snelheid boven grondigheid, omdat de investering klein blijft en het risico dus behapbaar is. Bouwen en valideren lopen daarom parallel, in één doorlopend traject van 8 weken — geen aparte discovery-fase vooraf.

| Kenmerk | Aanpak |
| --- | --- |
| Doorlooptijd | 8 weken, van eerste opzet tot en met zachte lancering en eerste resultaten |
| Investering | ≈ €500–950 eenmalig, plus ≈ €50–150 per maand aan lopende kosten |
| Risico | Beperkt: lage vaste kosten, geen personeel, geen langlopende verplichtingen |
| Validatie | Ingebouwd in de bouw zelf — je test met échte (kleine) betalingen vanaf week 5, niet met een aparte proefopzet vooraf |
| Ondernemingsvorm | Eenmanszaak — zie hoofdstuk 3 voor het waarom en hoe |
| Hosting | Vercel + Supabase voor de app; Vimexx alleen voor domeinnaam — zie hoofdstuk 2 |

Waarom dit verantwoord is zonder aparte validatiefase Een losse discovery-fase is vooral zinvol als bouwen duur of tijdrovend is. Hier is dat niet het geval: de techniek is goedkoop (grotendeels gratis tiers), de juridische basis is met een eenmanszaak snel en laag-in-kosten geregeld, en de eerste echte betalingen komen al in week 5. Je verliest dus weinig door te bouwen vóór je 100% zeker weet dat het werkt — de meting zit in het proces zelf.

# 1  Week-voor-weekplan (8 weken)

De kernloop die je bouwt: OPEN → CONTEXT → DIVERGE → INTERACT → CONVERGE → BETALEN → PLAN. Elke week levert een werkend, testbaar stukje van die loop op — niets wordt gebouwd zonder dat je het diezelfde of de volgende week ook daadwerkelijk gebruikt.

## Week 1 — Fundament & registratie

☐  Leg kernbelofte en één doelgroep vast (niet breder — zie blueprint sectie 3).

☐  Check beschikbaarheid van de naam WINDOW: Handelsregister (KVK.nl), merkenregister (BOIP) en domeinnaam.

☐  Registreer de domeinnaam (bijv. via Vimexx of TransIP — zie hoofdstuk 2).

☐  Maak een afspraak voor KVK-inschrijving (doe dit als eerste — de wachttijd voor een afspraak is de grootste planningsrisico, zie hoofdstuk 3).

☐  Zet het Next.js-project op en koppel dit aan Vercel (hosting) en Supabase (database).

☐  Maak een Stripe-account aan in testmodus.

Resultaat einde week: domeinnaam en KVK-aanvraag lopen, technische basis staat online.

## Week 2 — Landing, intake & bedrijf officieel

☐  Bouw de landingspagina met de kernbelofte en een duidelijke call-to-action.

☐  Bouw de 5-vragen intake-wizard; antwoorden worden opgeslagen in Supabase.

☐  Rond de KVK-afspraak af en ontvang je KVK-nummer.

☐  Vraag — indien van toepassing — de kleineondernemersregeling (KOR) aan bij de Belastingdienst (zie 3.5).

☐  Open een zakelijke bankrekening (vaak nodig: het KVK-nummer).

Resultaat einde week: live landingspagina, werkende intake, KVK-nummer binnen.

## Week 3 — Possibility Engine v1 & juridische basis

☐  Bouw de AI-promptlaag die 8–12 ideeën genereert langs meerdere ‘lenzen’ (praktisch, absurd, ambitieus, 10x…).

☐  Bouw een eenvoudig veiligheids-/kwaliteitsfilter dat ongepaste of onmogelijke ideeën eruit haalt.

☐  Stel algemene voorwaarden en een privacyverklaring op (sjabloon + aanpassen — zie 3.6 en 3.7).

Resultaat einde week: werkende ideeëngenerator, algemene voorwaarden en privacyverklaring klaar.

## Week 4 — Interactie & convergentie

☐  Bouw de like/skip/“maak het gekker”/“maak het praktischer”-knoppen.

☐  Bouw de convergentielogica die 1–3 sterkste kandidaten kiest en toelicht waarom ze passen.

☐  Richt cookie-consent en analytics (PostHog) in conform AVG (zie 3.7).

Resultaat einde week: volledige gratis flow werkt van begin tot eind.

## Week 5 — Betalen & Window Plan

☐  Integreer Stripe Checkout (test én livemodus).

☐  Bouw de generatie van het betaalde Window Plan (scherm + PDF) en de automatische bevestigingsmail.

☐  Voeg bij checkout een expliciete bevestiging toe dat de klant afstand doet van het 14-dagen herroepingsrecht bij directe digitale levering (verplicht — zie 3.6).

☐  Doe zelf een eerste live testbetaling om de hele keten te controleren.

Resultaat einde week: volledige betaalde flow werkt, eerste echte testbetaling gedaan.

## Week 6 — Afwerking & eigen netwerktest

☐  Bouw een eenvoudig basisprofiel (expliciete voorkeuren) en een simpele referral-link.

☐  Laat 10–15 mensen uit je eigen netwerk de écht werkende app doorlopen (in plaats van een handmatige test — dat scheelt een aparte discovery-stap).

☐  Verzamel feedback, fix de belangrijkste bugs.

☐  Noteer per persoon: betaalt men, deelt men, komt men uit zichzelf terug?

Resultaat einde week: gevalideerde, werkende MVP met echte feedback.

## Week 7 — Zachte lancering

☐  Deel breder: social kanalen, relevante community's, eventueel een klein advertentiebudget (€50–100).

☐  Monitor dagelijks: activatieratio, conversieratio, omzet per bezoeker, deelratio.

☐  Reageer snel op de eerste betalende gebruikers — persoonlijk bedankje/opvolgvraag verhoogt de kans op een tweede Window.

Resultaat einde week: 50–150 echte gebruikers door de volledige flow.

## Week 8 — Meten & besluiten

☐  Leg de resultaten naast de succescriteria uit het blueprint (activatie, conversie, deelgedrag, terugkeer, gerapporteerde actie).

☐  Besluit: doorbouwen (Possibility Profile, outcome-loop verdiepen), bijsturen (prijs/aanbod aanpassen), of pauzeren.

☐  Leg de belangrijkste lessen kort vast — dit is het vertrekpunt voor een eventuele volgende sprint.

Resultaat einde week: onderbouwd besluit over het vervolg, geen onderbuikgevoel.

Wat expliciet buiten deze 8 weken blijft Live wereld-data, een native mobiele app, uitgebreide social-features (“Window for Two”), complexe afgeleide profielopbouw en meertaligheid. Dit zijn waardevolle vervolgstappen uit het blueprint, maar ze horen bij ná validatie, niet bij de eerste 8 weken.

# 2  Hosting: kan Vimexx dit hosten?

Kort antwoord: nee, niet voor de app zelf — wel prima bruikbaar voor de domeinnaam en eventueel zakelijke e-mail.

## 2.1  Waarom niet voor de app

Vimexx' gewone (shared) hostingpakketten — Basic, Plus, Compleet, Maximaal en Extreme — draaien op Apache-servers gericht op PHP-toepassingen zoals WordPress. Node.js, de technologie waarop een Next.js-app zoals WINDOW draait, wordt op deze pakketten niet ondersteund. Vimexx bevestigt dit zelf: Node.js is alleen mogelijk op een VPS of dedicated server, niet op shared hosting.

Een Vimexx-VPS zou technisch wél kunnen, maar dan beheer je zelf een Linux-server: updates, beveiliging, deployment-proces, herstart bij storingen. Dat is precies de tijd die je niet aan ‘spelen’ met infrastructuur wilt besteden — en het levert niets extra's op voor een MVP.

## 2.2  Aanbevolen combinatie

| Onderdeel | Aanbieder | Waarom |
| --- | --- | --- |
| App-hosting | Vercel | Gratis tier ruim voldoende, gemaakt vóór Next.js, geen serverbeheer, automatische deploys |
| Database | Supabase | Gratis tier, ingebouwde auth, geen eigen databasebeheer |
| Domeinnaam | Vimexx (of TransIP) | Scherp geprijsd voor domeinregistratie; hier hoef je alleen de DNS naar Vercel te wijzen |
| Zakelijke e-mail | Vimexx e-mailhosting (los van webhosting), of Google Workspace/Zoho Mail | Professionele afzender (info@window.nl) zonder dat de app zelf gehost hoeft te worden |

Concreet Koop het domein bij Vimexx (of TransIP), zet de DNS-instellingen daar zodra Vercel dat vraagt, en host de app zelf volledig op Vercel. Zo profiteer je van Vimexx' scherpe domeinprijzen zonder tegen de Node.js-beperking aan te lopen.

# 3  Onderneming, aansprakelijkheid & AVG

Ja: zodra je structureel een betaald product aanbiedt via internet, ben je wettelijk gezien ondernemer en is inschrijving bij de KVK verplicht — ook naast je vaste baan en ook bij kleine bedragen (€2–5 per Window Plan).

## 3.1  Moet je je inschrijven? Ja, en waarom

De KVK hanteert drie criteria om te bepalen of je ‘een onderneming drijft’: je neemt zelfstandig deel aan het economisch verkeer, je hebt een winstoogmerk, en je activiteit is duurzaam/structureel (geen eenmalig incident). WINDOW voldoet op alle drie: je biedt via een website een dienst aan tegen betaling, met de bedoeling dit herhaaldelijk te doen. Dat is precies wat de KVK als voorbeeld noemt bij het starten van een webwinkel: direct inschrijven verplicht. Er is geen minimumbedrag waaronder dit niet zou gelden.

## 3.2  Welke rechtsvorm: eenmanszaak

Voor deze fase is een eenmanszaak de juiste keuze: geen startkapitaal nodig, opgericht in één afspraak, kosten eenmalig €85,15 (2026-tarief), en direct gekoppeld aan je BSN — geen aparte rechtspersoon nodig. Een BV is pas interessant bij serieuze omzet of grotere aansprakelijkheidsrisico's; die overstap kan altijd later.

Belangrijke nuance bij een eenmanszaak Bij een eenmanszaak is er geen scheiding tussen privé- en zakelijk vermogen: je bent persoonlijk aansprakelijk voor schulden of claims van de onderneming. Voor een low-budget MVP met kleine transactiebedragen, duidelijke disclaimers (zie 3.6) en zonder personeel is dit risico beperkt — maar niet nul. Bij opschaling is een BV een logische vervolgstap.

## 3.3  Bedrijfsnaam registreren

Bij de KVK-inschrijving geef je meteen een handelsnaam op (bijvoorbeeld “WINDOW” of “WINDOW by [jouw naam]”) — een aparte registratie is niet nodig, dit gebeurt in dezelfde afspraak. Controleer vóór de afspraak wel drie dingen: of de naam nog vrij is in het Handelsregister, of er geen bestaand merk “WINDOW” geregistreerd staat bij het merkenregister (BOIP), en of de domeinnaam beschikbaar is. Dit voorkomt dat je later moet ombouwen.

## 3.4  Meld dit bij je werkgever

Aandachtspunt gezien je functie In de financiële sector geldt vaak een nevenwerkzaamhedenbeding en soms een compliance-toets op externe activiteiten, juist om belangenverstrengeling te voorkomen. Controleer je arbeidsovereenkomst en het personeelshandboek van Arcona Capital op dit punt, en meld WINDOW als nevenactiviteit voordat je live gaat — dit hoort in week 1 geregeld te worden, niet achteraf.

## 3.5  Belasting en btw

Na KVK-inschrijving registreert de Belastingdienst je automatisch voor inkomstenbelasting en btw. Omdat de verwachte omzet in deze fase klein is, is de kleineondernemersregeling (KOR) het overwegen waard: bij een omzet tot €20.000 per jaar kun je kiezen voor vrijstelling van btw-aangifte, wat de administratie flink vereenvoudigt. Let op: als je later ook aan consumenten in andere EU-landen gaat verkopen, gelden er vanaf een omzetdrempel van €10.000 per jaar aan cross-border digitale verkopen andere btw-regels (One Stop Shop) — dit is geen week-1-actie, wel iets om in het achterhoofd te houden bij internationale groei.

## 3.6  Aansprakelijkheid — wat concreet te regelen

- Algemene voorwaarden: begin met een sjabloon (bijvoorbeeld via het KVK Ondernemersplein of een juridische-documentengenerator) en pas dit aan op WINDOW. Laat dit pas door een jurist controleren zodra de omzet serieus wordt — niet nodig voor de eerste 8 weken.

- Disclaimer: WINDOW geeft nadrukkelijk geen medisch, therapeutisch, financieel of juridisch advies — dit sluit aan bij sectie 9 van het blueprint en beperkt je aansprakelijkheidsrisico aanzienlijk.

- Aansprakelijkheidsbeperking: neem in de voorwaarden op dat aansprakelijkheid beperkt is tot het aankoopbedrag van het Window Plan.

- Herroepingsrecht bij digitale content: onder EU-consumentenrecht heeft een klant normaal 14 dagen bedenktijd. Bij directe levering van digitale content (zoals het Window Plan) mag je hiervan afzien, mits de klant dit bij checkout expliciet bevestigt vóórdat de levering start. Bouw dit bevestigingsvinkje in bij de Stripe-checkout in week 5.

- Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: voor de MVP-fase met lage bedragen en duidelijke disclaimers niet noodzakelijk. Overweeg dit pas bij opschaling naar substantiële gebruikersaantallen of omzet.

## 3.7  AVG — praktische ondergrens voor livegang

☐  Heldere, beknopte privacyverklaring: wat verzamel je, waarom, hoe lang, hoe verwijderen/exporteren.

☐  Cookiebanner/analytics-toestemming conform AVG, ook bij een kleine testgroep.

☐  Betaalgegevens nooit zelf opslaan — volledig via Stripe laten lopen.

☐  Bewaar zo min mogelijk direct herleidbare data; koppel profielsignalen aan een los gebruikers-ID, niet aan naam/e-mail in dezelfde tabel.

☐  Vermeld expliciet in de voorwaarden dat de dienst niet bedoeld is voor minderjarigen.

Vóór brede publieke lancering (dus ná deze eerste 8 weken, bij duidelijk positieve resultaten): een formele AVG-toets door een deskundige, een beoordeling of en hoe de EU AI Act van toepassing is, en een formele veiligheids-taxonomie — zoals het blueprint in de secties 8 en 9 aangeeft.

# 4  Budget en tools — praktisch overzicht

| Post | Geschatte kosten | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| KVK-inschrijving (eenmanszaak) | €85,15 eenmalig | 2026-tarief, geen jaarlijkse kosten daarna |
| Zakelijke bankrekening | €10–20 / mnd | Nodig voor gescheiden boekhouding |
| Domeinnaam (Vimexx/TransIP) | €10–15 / jaar | Check eerst beschikbaarheid — zie 3.3 |
| Hosting (Vercel) | €0 / mnd | Gratis tier ruim voldoende voor MVP |
| Database (Supabase) | €0–25 / mnd | Gratis tier tot een paar duizend gebruikers |
| AI-model (API) | €20–150 / mnd | Afhankelijk van volume; monitor kosten per sessie nauwgezet |
| Stripe | ~1,5–2,9% + €0,25 per transactie | Geen vast maandbedrag |
| E-mail (Resend/Postmark) | €0–20 / mnd | Gratis tier vaak genoeg voor MVP-volumes |
| Analytics (PostHog) | €0 / mnd | Gratis tier ruim voldoende |
| Algemene voorwaarden / privacyverklaring | €0–150 eenmalig | Sjabloon nu, juridische check pas bij opschaling |
| Testadvertenties (week 7) | €50–100 eenmalig | Puur om conversieratio's te leren kennen |

Indicatieve totale investering over de volle 8 weken: €500–950 eenmalig, plus €50–150 per maand aan lopende kosten — grotendeels variabel en op te schorten als het besluit in week 8 negatief uitpakt.

# 5  Deze week concreet te doen

Geen onderzoek meer nodig — dit zijn de eerste, uitvoerbare stappen om vandaag mee te beginnen (= Week 1 uit hoofdstuk 1).

☐  Kies één zin als kernbelofte en één doelgroep (bijv. “curieuze volwassenen die verveeld zijn” — niet alle zes segmenten tegelijk).

☐  Check naam, merk- en domeinbeschikbaarheid voor WINDOW (KVK, BOIP, domeinregistrar).

☐  Maak vandaag nog een afspraak voor KVK-inschrijving — dit is de langste doorlooptijd in het hele plan.

☐  Controleer je arbeidsovereenkomst op een nevenwerkzaamhedenbeding en meld WINDOW bij Arcona Capital.

☐  Registreer de domeinnaam bij Vimexx of TransIP.

☐  Zet het Next.js-project op en koppel dit aan Vercel en Supabase.

☐  Maak een Stripe-account aan in testmodus.

Tot slot Het blueprint zelf noemt het scherpst wat hier telt: de belangrijkste onopgeloste vraag is niet of het idee goed is, maar of mensen ervoor betalen, terugkomen en er iets mee doen. Bij een investering van deze omvang is het antwoord daarop het snelst te vinden door — met de juridische basis netjes op orde — gewoon te bouwen en binnen 8 weken live te gaan.